# AI_KV AI 开发执行手册 V1.0

面向 Coding Agent、代码生成模型和自动化开发代理的逐阶段实施规范

文档性质：工程执行总纲 + AI 开发工作流 + 模块实施说明 + 阶段任务树 + 验收标准 + 失败恢复规则 + 可机读路线图

配套总策划：AI_KV 完整项目开发总策划案 V3.0

版本日期：2026 年 8 月

# 0. 文档定位与使用方式

## 0.1 本文档解决什么问题

总策划案回答 AI_KV 为什么存在、最终包含哪些能力以及产品边界；本执行手册专门回答开发 AI 应当如何从空仓库开始实施、每一步允许做什么、必须产出什么、如何证明完成，以及什么时候必须停止。

本手册故意重复若干关键架构原则，因为执行模型可能只读取当前任务附近的内容。重复是为了降低误解风险，不代表允许建立重复实现。

## 0.2 文档优先级

| 优先级 | 文档/事实 | 冲突处理 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户在当前任务中的明确指令 | 最高；但不得违反安全与数据完整性要求 |
| 2 | 已冻结的公开 Schema、ADR 和阶段门 | 修改必须形成新版本或新 ADR |
| 3 | 本 AI 开发执行手册 | 规定执行顺序和工程方法 |
| 4 | AI_KV 总策划 V3.0 | 规定产品目标和长期功能 |
| 5 | 现有代码与注释 | 代码可能过时；以测试和契约确认 |
| 6 | 模型常识或推测 | 只能作为候选，必须验证 |

## 0.3 不删功能原则

长期规划中的 Gateway、Provider、语义检索、LSP、完整 GUI、GitHub/Gitee、插件和企业功能均保留。

“当前阶段不做”表示延后，不表示从路线图删除。

不得为了缩小当前任务而删除未来扩展点所需的稳定契约；也不得提前实现未来模块内部细节。

若设计变更确实需要取消功能，必须由用户明确批准并更新总策划、路线图和 ADR。

## 0.4 AI 不得做的事情

不得一次性声称实现完整产品。

不得跳过阶段门直接开发 GUI、Gateway、LSP 或企业模块。

不得为 Codex、Claude Code、Cursor 等建立进入 Core 的私有依赖；它们只能是教程示例。

不得把 Tree-sitter 的标识符出现位置称为精确引用。

不得自动执行陌生仓库中的安装、构建、Hook、脚本或迁移。

不得把估算 Token 声称为实际账单节省。

不得在没有测试的情况下修改缓存键、哈希、Schema、数据库迁移和安全策略。

不得通过吞掉异常、跳过测试、删除失败测试或降低警告级别来“完成”任务。

不得在日志、配置、Context Package 或测试夹具中写入真实密钥。

不得对用户源码目录执行递归删除、reset --hard、clean -fd、force push 等破坏操作。

# 1. AI 标准执行循环

## 1.1 每次开始任务必须读取的文件

docs/ai/AI_DEV_STATE.json

docs/ai/ROADMAP_STATUS.md

docs/architecture/*.md（与当前任务相关）

docs/adr/ADR-*.md（与当前任务相关）

docs/security/THREAT_MODEL.md

当前阶段 SPEC 与验收清单

相关测试和公共 Schema

## 1.2 标准七步循环

| 步骤 | 动作 | 必须输出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 定位 | 确认 phase/task、分支、HEAD、dirty state、前置门 | 任务上下文摘要 |
| 2. 勘察 | 读取现有代码、测试、契约；搜索调用方 | 影响范围清单 |
| 3. 计划 | 列出文件、接口、测试、迁移、风险 | 短执行计划 |
| 4. 测试先行 | 新增失败测试或契约夹具 | 可复现失败证据 |
| 5. 实现 | 最小、可回滚、模块内修改 | 代码与文档差异 |
| 6. 验证 | 格式、构建、测试、安全/性能按需 | 实际命令结果 |
| 7. 收尾 | 更新 state、roadmap、ADR、risk、task log | 下一任务建议 |

## 1.3 AI 每次完成任务的报告格式

任务：Pxx-Wyyy 名称

状态：完成 / 部分完成 / 阻塞

修改内容：

- 文件与目的

验证：

- 命令

- 结果

兼容性与安全：

- Schema/数据库/API 是否变化

- 是否涉及敏感数据或外部命令

未完成或风险：

- 明确列出，不得隐藏

状态文件：

- 已更新的 phase/task/quality gate

下一步：

- 只能推荐同阶段下一个未完成任务，除非阶段门已通过

## 1.4 状态文件规则

AI_DEV_STATE.json 是执行代理的断点恢复依据，不是聊天记忆。每次任务开始和结束都必须更新。状态文件不得记录秘密、完整源码或无法验证的乐观结论。

# 2. 工程治理、分支与变更控制

## 2.1 分支与提交

每个阶段或明确工作包使用独立分支；命名示例 phase/P02-indexer、task/P04-W007-token-budget。

提交必须单一目的；数据库迁移、公共 Schema 和大规模格式化不要混入业务提交。

AI 不得自行 push、merge 或创建 PR，除非用户明确要求。

提交前必须保存完整验证结果；不能运行的测试要说明环境原因。

## 2.2 ADR 触发条件

更换数据库、UI 框架、进程边界、哈希算法、Tokenizer、Tree-sitter 绑定或 Gateway 协议。

新增 Core 对可选模块的依赖。

改变安全默认值、外发策略、路径边界或 Git 行为。

改变 Context Package、CLI JSON、Local API 或数据库兼容策略。

引入第三方组件且许可证或原生打包影响较大。

## 2.3 代码质量基线

启用 nullable；公共 API 文档；异步链路传递 CancellationToken。

禁止 sync-over-async、隐藏全局单例、静态可变状态和吞异常。

I/O、时钟、随机数、环境、进程、文件系统和网络通过可测试边界封装。

错误码稳定；用户消息本地化与诊断细节分离。

测试不依赖真实云 API、用户 Git 凭据、互联网或固定绝对路径。

性能优化必须先有基准；缓存必须先定义失效。

# 3. 建议仓库结构与初始物理拆分

AI_KV/

├─ src/

│  ├─ AiKv.Core

│  ├─ AiKv.Storage

│  ├─ AiKv.Indexing

│  ├─ AiKv.Context

│  └─ AiKv.Cli

├─ tests/

│  └─ AiKv.Tests

├─ docs/

│  ├─ ai/

│  ├─ adr/

│  ├─ architecture/

│  ├─ security/

│  ├─ specs/

│  └─ benchmarks/

├─ integration/              # P05 后创建

├─ benchmarks/               # P06 前完善

├─ optional/                 # 对应模块启动时创建

├─ Directory.Build.props

├─ Directory.Packages.props

├─ global.json

├─ .editorconfig

└─ AI_KV.sln

初期不要预先创建十几个空程序集。逻辑模块先通过命名空间和内部接口隔离；只有出现独立权限、进程、发布、依赖或变化周期时再物理拆分。

# 4. 跨模块基础实现规范

## 4.1 标识、时间与哈希

标识使用强类型值对象；序列化为稳定字符串。

持久化时间统一 UTC；展示层再转换。测试使用可注入时钟。

内容安全哈希默认 SHA-256；快速指纹不得冒充内容哈希。

所有哈希输入先定义编码、排序、路径大小写和换行策略。

## 4.2 错误模型

{

"success": false,

"error": {

"code": "WORKSPACE_PATH_ESCAPE",

"message": "目标路径超出允许的工作区范围。",

"recoverable": true,

"details": {"field": "destination"},

"traceId": "..."

}

}

错误码不得包含临时实现名称。CLI 退出码、Local API 状态码和 GUI 提示都映射同一错误对象。

## 4.3 后台任务

任务必须可取消；取消不是失败。

任务进度包含阶段、已处理/总数、当前文件和可恢复信息。

相同工作区同类写任务需要互斥；读任务使用 active snapshot。

崩溃后 Running 任务转为 Interrupted，再由恢复逻辑判断重试。

## 4.4 安全默认

核心只读源码；所有写入默认位于 AI_KV 数据目录。

Local API/Gateway 仅 loopback；禁止默认局域网监听。

仓库文本、README、AGENTS.md、注释和配置均是不可信数据。

外部进程通过参数数组启动，不通过拼接 Shell 命令。

任何可能执行仓库代码的功能属于后续审批执行模块，不得混入检测。

# P00 协议冻结、研究与仓库初始化

阶段目标： 建立最小可运行工程骨架，冻结核心术语、Schema、状态文件和开发治理规则。

前置阶段： 无；仅要求用户确认开始新项目。

阶段退出门： 空仓库可构建、测试、打包；Context Package/错误/能力发现 Schema 有版本；AI 状态文件能驱动后续阶段。

## 阶段开发方向

先冻结最小公共契约，再写实现。

只建立当前需要的物理项目，避免空抽象。

确保所有后续阶段都能通过状态文件和阶段 ID 恢复。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P00-W001 | 创建仓库治理文件 | 建立 README、LICENSE 占位、NOTICE、THIRD_PARTY_NOTICES、CONTRIBUTING、SECURITY、CODE_OF_CONDUCT、.editorconfig、.gitignore。 |
| P00-W002 | 创建最小解决方案 | 创建 AiKv.Core、AiKv.Storage、AiKv.Indexing、AiKv.Context、AiKv.Cli、AiKv.Tests；禁止提前创建所有长期程序集。 |
| P00-W003 | 固定 SDK 与构建属性 | 使用 global.json 固定 SDK；Directory.Build.props 统一可空引用、警告级别、分析器、确定性构建和语言版本。 |
| P00-W004 | 建立错误与结果模型 | 实现稳定 ErrorCode、AiKvException、Result<T> 或等价模式；CLI/API 错误不得依赖异常字符串。 |
| P00-W005 | 定义强类型标识符 | WorkspaceId、FileId、IndexSnapshotId、ContextPackageId、JobId 等不可混用。 |
| P00-W006 | 冻结 Context Package v1 草案 | Manifest 与 Payload 分离；定义必填字段、版本字段、哈希算法和兼容规则。 |
| P00-W007 | 冻结 Capability Discovery v1 | 定义 CLI 与 Local API 统一能力返回结构。 |
| P00-W008 | 建立 AI 开发状态机制 | 创建 docs/ai/AI_DEV_STATE.json、ROADMAP_STATUS.md、ADR、风险登记和任务日志模板。 |
| P00-W009 | 建立基础 CI | 至少执行 restore、build、test、format check；不发布制品。 |
| P00-W010 | 完成许可证研究台账 | 记录计划研究的开源项目、许可证和“只学习/复制代码”状态。 |

## 逐任务执行说明

### P00-W001 创建仓库治理文件

目标： 建立 README、LICENSE 占位、NOTICE、THIRD_PARTY_NOTICES、CONTRIBUTING、SECURITY、CODE_OF_CONDUCT、.editorconfig、.gitignore。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P00-W002 创建最小解决方案

目标： 创建 AiKv.Core、AiKv.Storage、AiKv.Indexing、AiKv.Context、AiKv.Cli、AiKv.Tests；禁止提前创建所有长期程序集。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P00-W003 固定 SDK 与构建属性

目标： 使用 global.json 固定 SDK；Directory.Build.props 统一可空引用、警告级别、分析器、确定性构建和语言版本。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P00-W004 建立错误与结果模型

目标： 实现稳定 ErrorCode、AiKvException、Result<T> 或等价模式；CLI/API 错误不得依赖异常字符串。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P00-W005 定义强类型标识符

目标： WorkspaceId、FileId、IndexSnapshotId、ContextPackageId、JobId 等不可混用。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P00-W006 冻结 Context Package v1 草案

目标： Manifest 与 Payload 分离；定义必填字段、版本字段、哈希算法和兼容规则。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P00-W007 冻结 Capability Discovery v1

目标： 定义 CLI 与 Local API 统一能力返回结构。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P00-W008 建立 AI 开发状态机制

目标： 创建 docs/ai/AI_DEV_STATE.json、ROADMAP_STATUS.md、ADR、风险登记和任务日志模板。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P00-W009 建立基础 CI

目标： 至少执行 restore、build、test、format check；不发布制品。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P00-W010 完成许可证研究台账

目标： 记录计划研究的开源项目、许可证和“只学习/复制代码”状态。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P01 Workspace 与存储基础

阶段目标： 实现本地工作区注册、SQLite 迁移、路径安全和原子快照基础。

前置阶段： P00

阶段退出门： 可导入本地目录为工作区，数据库可迁移/回滚，路径逃逸和大小写策略有测试。

## 阶段开发方向

数据模型和路径安全先于索引。

配置、索引、缓存、日志和源码目录严格分离。

所有快照和迁移必须具备故障恢复。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P01-W001 | 实现应用数据目录 | 区分配置、索引、缓存、日志、临时文件；不得写入用户源码目录。 |
| P01-W002 | 实现 SQLite 连接与迁移 | WAL、busy timeout、事务、schema version；迁移失败保留旧库。 |
| P01-W003 | 实现 Workspace 聚合 | 名称、根路径指纹、仓库、组件、状态、安全策略引用。 |
| P01-W004 | 实现路径规范化服务 | 绝对路径、分隔符、大小写、UNC、符号链接、路径穿越检查。 |
| P01-W005 | 实现工作区注册 CLI | workspace import/status/list/remove；remove 默认只删除 AI_KV 数据。 |
| P01-W006 | 实现数据库仓储边界 | 业务层不写 SQL；避免建立过度通用 Repository<T>。 |
| P01-W007 | 实现索引快照表 | 新快照先写临时状态，成功后原子设为 active。 |
| P01-W008 | 实现后台任务模型 | Queued/Running/WaitingForApproval/Completed/Failed/Cancelled。 |
| P01-W009 | 实现结构化日志脱敏 | 路径可配置脱敏；禁止记录凭据、Authorization、完整敏感源码。 |

## 逐任务执行说明

### P01-W001 实现应用数据目录

目标： 区分配置、索引、缓存、日志、临时文件；不得写入用户源码目录。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P01-W002 实现 SQLite 连接与迁移

目标： WAL、busy timeout、事务、schema version；迁移失败保留旧库。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P01-W003 实现 Workspace 聚合

目标： 名称、根路径指纹、仓库、组件、状态、安全策略引用。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P01-W004 实现路径规范化服务

目标： 绝对路径、分隔符、大小写、UNC、符号链接、路径穿越检查。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P01-W005 实现工作区注册 CLI

目标： workspace import/status/list/remove；remove 默认只删除 AI_KV 数据。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P01-W006 实现数据库仓储边界

目标： 业务层不写 SQL；避免建立过度通用 Repository<T>。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P01-W007 实现索引快照表

目标： 新快照先写临时状态，成功后原子设为 active。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P01-W008 实现后台任务模型

目标： Queued/Running/WaitingForApproval/Completed/Failed/Cancelled。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P01-W009 实现结构化日志脱敏

目标： 路径可配置脱敏；禁止记录凭据、Authorization、完整敏感源码。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P02 Indexer 0.1-alpha

阶段目标： 实现确定、可恢复、可增量的文件索引，不依赖模型和 GUI。

前置阶段： P01

阶段退出门： 10,000 文件工作区可扫描；文件变化只更新必要记录；监听丢失可通过对账恢复。

## 阶段开发方向

磁盘事实以指纹对账为准，监听事件只是加速信号。

FTS5负责稳定可复现检索，ripgrep负责实时/降级。

性能和正确性同时测量。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P02-W001 | 实现目录枚举器 | 流式枚举；限制深度/文件数；处理无权限、循环链接、长路径。 |
| P02-W002 | 实现忽略规则 | 合并默认规则、.gitignore、.aikvignore、用户规则；记录 ignore_rules_hash。 |
| P02-W003 | 实现文件类型与二进制检测 | 扩展名+内容采样；跳过二进制和超限文件。 |
| P02-W004 | 实现分层哈希 | 小文件完整 SHA-256；大文件快速指纹+按需完整哈希。 |
| P02-W005 | 实现文件状态机 | Discovered/Indexed/Ignored/Failed/Deleted/Stale。 |
| P02-W006 | 实现 FTS5 索引 | 已入库文本的稳定召回；绑定 IndexSnapshotId。 |
| P02-W007 | 封装 ripgrep | 仅用于实时磁盘搜索、正则、未索引/降级；结果标记来源。 |
| P02-W008 | 实现文件监听入队 | 事件去抖、合并、溢出检测；监听不作为最终事实。 |
| P02-W009 | 实现启动/周期一致性对账 | 比较路径、大小、时间和哈希；分支切换后强制校验。 |
| P02-W010 | 实现索引 CLI | index build/refresh/status/verify。 |
| P02-W011 | 实现故障恢复 | 单文件失败不终止；任务取消后可恢复；旧快照继续可读。 |
| P02-W012 | 建立性能基准 | 1k/10k/100k 文件、大小文件混合、事件风暴。 |

## 逐任务执行说明

### P02-W001 实现目录枚举器

目标： 流式枚举；限制深度/文件数；处理无权限、循环链接、长路径。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P02-W002 实现忽略规则

目标： 合并默认规则、.gitignore、.aikvignore、用户规则；记录 ignore_rules_hash。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P02-W003 实现文件类型与二进制检测

目标： 扩展名+内容采样；跳过二进制和超限文件。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P02-W004 实现分层哈希

目标： 小文件完整 SHA-256；大文件快速指纹+按需完整哈希。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P02-W005 实现文件状态机

目标： Discovered/Indexed/Ignored/Failed/Deleted/Stale。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P02-W006 实现 FTS5 索引

目标： 已入库文本的稳定召回；绑定 IndexSnapshotId。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P02-W007 封装 ripgrep

目标： 仅用于实时磁盘搜索、正则、未索引/降级；结果标记来源。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P02-W008 实现文件监听入队

目标： 事件去抖、合并、溢出检测；监听不作为最终事实。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P02-W009 实现启动/周期一致性对账

目标： 比较路径、大小、时间和哈希；分支切换后强制校验。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P02-W010 实现索引 CLI

目标： index build/refresh/status/verify。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P02-W011 实现故障恢复

目标： 单文件失败不终止；任务取消后可恢复；旧快照继续可读。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P02-W012 建立性能基准

目标： 1k/10k/100k 文件、大小文件混合、事件风暴。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P03 确定性代码结构

阶段目标： 使用通用文本与 Tree-sitter 提取结构，不把启发式关系冒充精确语义。

前置阶段： P02

阶段退出门： C#、TypeScript、Python 可提取 Outline；解析失败自动降级；关系带类型和置信度。

## 阶段开发方向

确定性优先。

明确 syntactic/heuristic/semantic 关系边界。

未知语言和解析失败必须降级，而非失败。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P03-W001 | 定义 Parser 接口 | 输入文件快照，输出符号、导入、调用表达式、诊断和 Parser 版本。 |
| P03-W002 | 实现通用文本解析器 | 标题、注释、配置键、Markdown 章节、代码块边界。 |
| P03-W003 | 接入 Tree-sitter 运行时 | 明确原生库打包策略和平台矩阵。 |
| P03-W004 | 实现 C# 语法提取 | namespace/type/method/property/import；只标记 syntactic。 |
| P03-W005 | 实现 TypeScript 语法提取 | module/import/export/class/function/interface/call expression。 |
| P03-W006 | 实现 Python 语法提取 | module/import/class/function/decorator/call expression。 |
| P03-W007 | 定义关系置信度 | syntactic/heuristic/semantic；confidence 0..1；source parser。 |
| P03-W008 | 实现 Deterministic Outline | 输出稳定排序、行范围、公共符号和导入。 |
| P03-W009 | 实现基础 Repo Map | 按组件、目录、符号重要度压缩；严格受预算限制。 |
| P03-W010 | 实现 Parser Cache | 文件哈希+ParserId+ParserVersion+GrammarVersion。 |
| P03-W011 | 建立语法夹具测试 | 完整、错误、生成、超大、Unicode、混合换行文件。 |

## 逐任务执行说明

### P03-W001 定义 Parser 接口

目标： 输入文件快照，输出符号、导入、调用表达式、诊断和 Parser 版本。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P03-W002 实现通用文本解析器

目标： 标题、注释、配置键、Markdown 章节、代码块边界。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P03-W003 接入 Tree-sitter 运行时

目标： 明确原生库打包策略和平台矩阵。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P03-W004 实现 C# 语法提取

目标： namespace/type/method/property/import；只标记 syntactic。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P03-W005 实现 TypeScript 语法提取

目标： module/import/export/class/function/interface/call expression。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P03-W006 实现 Python 语法提取

目标： module/import/class/function/decorator/call expression。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P03-W007 定义关系置信度

目标： syntactic/heuristic/semantic；confidence 0..1；source parser。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P03-W008 实现 Deterministic Outline

目标： 输出稳定排序、行范围、公共符号和导入。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P03-W009 实现基础 Repo Map

目标： 按组件、目录、符号重要度压缩；严格受预算限制。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P03-W010 实现 Parser Cache

目标： 文件哈希+ParserId+ParserVersion+GrammarVersion。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P03-W011 建立语法夹具测试

目标： 完整、错误、生成、超大、Unicode、混合换行文件。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P04 Context Package 与 Context Engine 0.1

阶段目标： 生成版本感知、可解释、可复现且严格受预算约束的最小上下文包。

前置阶段： P03

阶段退出门： 相同输入/快照/策略得到稳定结果；Manifest 可验证；Payload 可导出；不超过硬限制。

## 阶段开发方向

Context Package 是产品核心公共协议。

排序、分块、Tokenizer、安全和预算全部版本化。

解释和复现与召回结果同等重要。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P04-W001 | 实现任务解析器 | 显式路径、符号、错误堆栈、关键词、操作类型；第一版不调用 LLM。 |
| P04-W002 | 实现候选召回管线 | 路径、文件名、FTS、符号、Repo Map、Git Diff、最近修改、测试/配置关系。 |
| P04-W003 | 定义特征归一化 | 每项特征 0..1；缺失值处理；避免大文件/高频词偏置。 |
| P04-W004 | 实现版本化 Ranking Profile | 配置文件可调；profile id/version 写入 Context Package。 |
| P04-W005 | 实现候选去重和聚合 | 文件级与区块级分数；同一符号多个来源合并原因。 |
| P04-W006 | 实现 Chunking Strategy v1 | 语法块优先、行窗口回退、重叠控制、包装开销计入。 |
| P04-W007 | 实现 Token 预算器 | 模型窗口、Agent/响应保留、目标、硬限制、安全余量。 |
| P04-W008 | 实现选择模式 | Full/Chunks/Outline/DeterministicSummary/Metadata。 |
| P04-W009 | 实现 Manifest | 记录版本、策略、文件哈希、范围、原因、排除候选和安全信息。 |
| P04-W010 | 实现 Payload | Markdown/JSON/plain text；内容与 Manifest 分离。 |
| P04-W011 | 实现 Context Expand | 按文件/符号/查询扩展；记录 parent package 和增量 Token。 |
| P04-W012 | 实现 Context Explain | 解释选择、分数构成、预算淘汰、潜在遗漏。 |
| P04-W013 | 实现 Context Cache | 严格绑定任务、快照、策略、预算、安全策略和版本。 |
| P04-W014 | 实现 Schema 验证与兼容测试 | 旧 minor 版本可读；未知字段保留/忽略规则明确。 |

## 逐任务执行说明

### P04-W001 实现任务解析器

目标： 显式路径、符号、错误堆栈、关键词、操作类型；第一版不调用 LLM。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P04-W002 实现候选召回管线

目标： 路径、文件名、FTS、符号、Repo Map、Git Diff、最近修改、测试/配置关系。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P04-W003 定义特征归一化

目标： 每项特征 0..1；缺失值处理；避免大文件/高频词偏置。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P04-W004 实现版本化 Ranking Profile

目标： 配置文件可调；profile id/version 写入 Context Package。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P04-W005 实现候选去重和聚合

目标： 文件级与区块级分数；同一符号多个来源合并原因。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P04-W006 实现 Chunking Strategy v1

目标： 语法块优先、行窗口回退、重叠控制、包装开销计入。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P04-W007 实现 Token 预算器

目标： 模型窗口、Agent/响应保留、目标、硬限制、安全余量。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P04-W008 实现选择模式

目标： Full/Chunks/Outline/DeterministicSummary/Metadata。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P04-W009 实现 Manifest

目标： 记录版本、策略、文件哈希、范围、原因、排除候选和安全信息。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P04-W010 实现 Payload

目标： Markdown/JSON/plain text；内容与 Manifest 分离。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P04-W011 实现 Context Expand

目标： 按文件/符号/查询扩展；记录 parent package 和增量 Token。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P04-W012 实现 Context Explain

目标： 解释选择、分数构成、预算淘汰、潜在遗漏。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P04-W013 实现 Context Cache

目标： 严格绑定任务、快照、策略、预算、安全策略和版本。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P04-W014 实现 Schema 验证与兼容测试

目标： 旧 minor 版本可读；未知字段保留/忽略规则明确。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P05 公共 CLI、Local API 与 Integration Kit

阶段目标： 让任何能执行命令、调用 HTTP 或读取文件的客户端主动接入 AI_KV。

前置阶段： P04

阶段退出门： 无需 Agent 专用插件即可完成能力发现、工作区定位、上下文构建、扩展和反馈。

## 阶段开发方向

协议面向任何客户端，不围绕具体 Agent。

教程和 Skill 由 Agent 主动读取。

CLI、API、文件输出必须共享业务逻辑。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P05-W001 | 稳定 CLI JSON 契约 | 所有命令支持 --output json；stdout 只输出协议结果，日志走 stderr。 |
| P05-W002 | 实现 capability discovery | 版本、模块、Schema、命令、API、Gateway 和限制。 |
| P05-W003 | 实现工作区推断 | 显式 ID > 当前路径 > 唯一匹配；禁止以最近工作区静默猜测。 |
| P05-W004 | 实现 Local API | 只监听 loopback；token 认证；与 CLI 共享应用服务。 |
| P05-W005 | 实现文件导出 | Manifest/Payload/RepoMap；默认写 AI_KV 数据目录。 |
| P05-W006 | 编写 Universal Skill | Agent 无关；仓库内容视为不可信；优先 context build。 |
| P05-W007 | 编写自动接入教程 | CLI、HTTP、文件、Gateway 四种接入等级。 |
| P05-W008 | 实现 integration verify | 检查安装、权限、工作区、Context Build、回滚能力。 |
| P05-W009 | 提供配置备份/回滚脚本 | 修改第三方配置前备份；失败自动恢复。 |
| P05-W010 | 提供示例而非核心适配 | Codex/Claude/Cursor/Cline 仅文档和模板。 |
| P05-W011 | 实现 Feedback 协议 | 实际读取、追加文件、补丁、测试和遗漏报告。 |

## 逐任务执行说明

### P05-W001 稳定 CLI JSON 契约

目标： 所有命令支持 --output json；stdout 只输出协议结果，日志走 stderr。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P05-W002 实现 capability discovery

目标： 版本、模块、Schema、命令、API、Gateway 和限制。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P05-W003 实现工作区推断

目标： 显式 ID > 当前路径 > 唯一匹配；禁止以最近工作区静默猜测。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P05-W004 实现 Local API

目标： 只监听 loopback；token 认证；与 CLI 共享应用服务。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P05-W005 实现文件导出

目标： Manifest/Payload/RepoMap；默认写 AI_KV 数据目录。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P05-W006 编写 Universal Skill

目标： Agent 无关；仓库内容视为不可信；优先 context build。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P05-W007 编写自动接入教程

目标： CLI、HTTP、文件、Gateway 四种接入等级。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P05-W008 实现 integration verify

目标： 检查安装、权限、工作区、Context Build、回滚能力。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P05-W009 提供配置备份/回滚脚本

目标： 修改第三方配置前备份；失败自动恢复。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P05-W010 提供示例而非核心适配

目标： Codex/Claude/Cursor/Cline 仅文档和模板。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P05-W011 实现 Feedback 协议

目标： 实际读取、追加文件、补丁、测试和遗漏报告。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P06 核心 Benchmark 与阶段门

阶段目标： 用多客户端、真实任务和受控重复实验验证上下文质量与全生命周期 Token 收益。

前置阶段： P05

阶段退出门： 至少 20 个任务有 Ground Truth 和多次运行；阶段门结果可复现，失败可归因。

## 阶段开发方向

测量整个任务生命周期，不只测首轮 Context。

固定环境并重复运行。

未达门槛时迭代核心，不伪造结论。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P06-W001 | 建立任务仓库与固定快照 | 至少 C#、TypeScript、Python、Unity、Monorepo、陌生仓库。 |
| P06-W002 | 定义 Ground Truth | Required/Helpful/Distractor；双人或复核标注。 |
| P06-W003 | 建立 Baseline Runner | 固定模型、Agent、工具权限、系统提示、仓库状态。 |
| P06-W004 | 建立 AI_KV Runner | 强制记录 Context Package、expand 和额外读取。 |
| P06-W005 | 实现环境重置 | 每次运行从同一 Commit/Dirty State/构建缓存策略开始。 |
| P06-W006 | 处理模型随机性 | 每任务多次运行；记录均值、方差、最差结果。 |
| P06-W007 | 实现指标计算 | File/Symbol Recall@K、Precision、总 Token、成功率、轮数、遗漏/陈旧率。 |
| P06-W008 | 实现失败归因 | 检索、排序、预算、Agent不遵守、模型随机、环境失败。 |
| P06-W009 | 生成公开报告 | 原始结果、配置、版本、限制、置信区间。 |
| P06-W010 | 执行阶段门 | 未达标只迭代核心，不删除后续功能，也不提前扩大产品表面。 |

## 逐任务执行说明

### P06-W001 建立任务仓库与固定快照

目标： 至少 C#、TypeScript、Python、Unity、Monorepo、陌生仓库。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P06-W002 定义 Ground Truth

目标： Required/Helpful/Distractor；双人或复核标注。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P06-W003 建立 Baseline Runner

目标： 固定模型、Agent、工具权限、系统提示、仓库状态。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P06-W004 建立 AI_KV Runner

目标： 强制记录 Context Package、expand 和额外读取。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P06-W005 实现环境重置

目标： 每次运行从同一 Commit/Dirty State/构建缓存策略开始。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P06-W006 处理模型随机性

目标： 每任务多次运行；记录均值、方差、最差结果。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P06-W007 实现指标计算

目标： File/Symbol Recall@K、Precision、总 Token、成功率、轮数、遗漏/陈旧率。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P06-W008 实现失败归因

目标： 检索、排序、预算、Agent不遵守、模型随机、环境失败。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P06-W009 生成公开报告

目标： 原始结果、配置、版本、限制、置信区间。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P06-W010 执行阶段门

目标： 未达标只迭代核心，不删除后续功能，也不提前扩大产品表面。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P07 最小 GUI 0.1-beta

阶段目标： 让技术用户无需读 JSON 即可管理工作区、索引和 Context Package。

前置阶段： P06

阶段退出门： GUI 不直接访问数据库；能导入本地目录、查看索引、构建并解释上下文。

## 阶段开发方向

GUI 只是 Core 的客户端。

优先展示状态、解释和错误，不追求装饰。

不在 UI 层重写业务规则。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P07-W001 | 确定 UI 宿主 | Avalonia 或最小本地 Web；做 ADR，避免双 UI。 |
| P07-W002 | 实现应用服务客户端 | GUI 只调用 Core/Local API；支持取消和进度。 |
| P07-W003 | 工作区列表与导入 | 本地目录、状态、错误和最近使用。 |
| P07-W004 | 索引任务页 | 阶段、文件数、失败文件、取消、重试和 verify。 |
| P07-W005 | Context Build 页 | 任务、预算、策略、选中文件和范围。 |
| P07-W006 | Context Explain 页 | 分数、原因、排除、安全扫描、版本。 |
| P07-W007 | Integration 状态页 | 能力、教程、verify，不实现 Agent 私有逻辑。 |
| P07-W008 | 设置与日志 | 数据目录、忽略规则、日志级别、隐私模式。 |
| P07-W009 | 无障碍与主题基础 | 键盘、缩放、深色、错误可读。 |

## 逐任务执行说明

### P07-W001 确定 UI 宿主

目标： Avalonia 或最小本地 Web；做 ADR，避免双 UI。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P07-W002 实现应用服务客户端

目标： GUI 只调用 Core/Local API；支持取消和进度。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P07-W003 工作区列表与导入

目标： 本地目录、状态、错误和最近使用。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P07-W004 索引任务页

目标： 阶段、文件数、失败文件、取消、重试和 verify。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P07-W005 Context Build 页

目标： 任务、预算、策略、选中文件和范围。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P07-W006 Context Explain 页

目标： 分数、原因、排除、安全扫描、版本。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P07-W007 Integration 状态页

目标： 能力、教程、verify，不实现 Agent 私有逻辑。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P07-W008 设置与日志

目标： 数据目录、忽略规则、日志级别、隐私模式。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P07-W009 无障碍与主题基础

目标： 键盘、缩放、深色、错误可读。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P08 Repository Manager 与远程导入

阶段目标： 安全处理普通 Git/GitHub/Gitee 仓库导入和更新，不执行仓库代码。

前置阶段： P07

阶段退出门： 可克隆公开/授权仓库，安全 status/diff/ff-only pull；有修改或分叉时停止。

## 阶段开发方向

Git 操作最小、受控、可预览。

默认不合并、不重写历史、不执行 Hook。

普通 Git URL 是基础，平台 API 是增强。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P08-W001 | 封装 Git 进程执行 | 参数数组、不拼 Shell 字符串；超时、取消、输出限制。 |
| P08-W002 | 仓库 URL 解析 | HTTPS/SSH/GitHub/Gitee/普通 Git；规范化但不泄露凭据。 |
| P08-W003 | 实现 Clone Plan | 目标目录、分支、深度、子模块、LFS；先验证后执行。 |
| P08-W004 | 实现安全 Clone | 空目录、路径限制、Hook 风险说明、进度。 |
| P08-W005 | 实现 Status/Diff/Log | 机器可读解析；处理重命名、二进制和子模块。 |
| P08-W006 | 实现 ff-only Pull | dirty/diverged 时停止；不自动 merge/rebase/reset。 |
| P08-W007 | 凭据引用 | 优先系统 Git/GCM/SSH；AI_KV 不读取明文密钥。 |
| P08-W008 | 远程导入 GUI | URL、计划、进度、失败恢复。 |
| P08-W009 | Git 安全测试 | 恶意 URL、参数注入、巨大输出、符号链接、非空目录。 |

## 逐任务执行说明

### P08-W001 封装 Git 进程执行

目标： 参数数组、不拼 Shell 字符串；超时、取消、输出限制。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P08-W002 仓库 URL 解析

目标： HTTPS/SSH/GitHub/Gitee/普通 Git；规范化但不泄露凭据。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P08-W003 实现 Clone Plan

目标： 目标目录、分支、深度、子模块、LFS；先验证后执行。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P08-W004 实现安全 Clone

目标： 空目录、路径限制、Hook 风险说明、进度。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P08-W005 实现 Status/Diff/Log

目标： 机器可读解析；处理重命名、二进制和子模块。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P08-W006 实现 ff-only Pull

目标： dirty/diverged 时停止；不自动 merge/rebase/reset。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P08-W007 凭据引用

目标： 优先系统 Git/GCM/SSH；AI_KV 不读取明文密钥。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P08-W008 远程导入 GUI

目标： URL、计划、进度、失败恢复。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P08-W009 Git 安全测试

目标： 恶意 URL、参数注入、巨大输出、符号链接、非空目录。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P09 通用项目检测与初始化计划

阶段目标： 只读识别语言、框架、构建系统、Monorepo 和缺失工具，并生成计划而非自动执行。

前置阶段： P08

阶段退出门： 未知项目可降级；多组件可识别；检测不运行任何仓库脚本。

## 阶段开发方向

检测只读，执行计划另行审批。

Monorepo 支持多个组件。

未知项目仍能使用通用索引。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P09-W001 | 定义 Detector 契约 | 证据、置信度、组件路径、建议动作和风险。 |
| P09-W002 | 实现通用语言统计 | 扩展名、shebang、配置文件和解析结果。 |
| P09-W003 | 实现 Node/Python/.NET 检测 | 包管理器、框架和版本文件。 |
| P09-W004 | 实现 Java/Go/Rust/C++ 检测 | 构建系统和组件根。 |
| P09-W005 | 实现 Unity/Unreal/Flutter 检测 | 只读识别，不启动编辑器。 |
| P09-W006 | 实现 Docker/Terraform/CI 检测 | 作为组件能力而非唯一项目类型。 |
| P09-W007 | 实现 Monorepo 组件图 | 根、嵌套、共享配置、组件边界。 |
| P09-W008 | 生成初始化计划 | 命令、目的、网络、写入、脚本风险、审批级别。 |
| P09-W009 | 实现工具可用性检查 | 只执行版本查询白名单；不安装。 |

## 逐任务执行说明

### P09-W001 定义 Detector 契约

目标： 证据、置信度、组件路径、建议动作和风险。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P09-W002 实现通用语言统计

目标： 扩展名、shebang、配置文件和解析结果。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P09-W003 实现 Node/Python/.NET 检测

目标： 包管理器、框架和版本文件。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P09-W004 实现 Java/Go/Rust/C++ 检测

目标： 构建系统和组件根。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P09-W005 实现 Unity/Unreal/Flutter 检测

目标： 只读识别，不启动编辑器。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P09-W006 实现 Docker/Terraform/CI 检测

目标： 作为组件能力而非唯一项目类型。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P09-W007 实现 Monorepo 组件图

目标： 根、嵌套、共享配置、组件边界。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P09-W008 生成初始化计划

目标： 命令、目的、网络、写入、脚本风险、审批级别。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P09-W009 实现工具可用性检查

目标： 只执行版本查询白名单；不安装。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P10 缓存与确定性摘要

阶段目标： 增加可解释的解析、搜索、Repo Map、Context 缓存和确定性摘要。

前置阶段： P09

阶段退出门： 所有缓存有版本、依赖指纹、大小限制和失效测试；不缓存副作用。

## 阶段开发方向

缓存先定义依赖和失效，再实现存储。

确定性摘要不调用模型。

缓存损坏必须可重建。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P10-W001 | 实现统一 Cache Metadata | 类型、键、版本、依赖、TTL、大小、命中、来源。 |
| P10-W002 | 完成 Parse Cache | 文件+Parser/Grammar 版本。 |
| P10-W003 | 完成 Search Cache | 查询+IndexSnapshot+召回器版本。 |
| P10-W004 | 完成 Repo Map Cache | 范围+预算+排序/解析版本。 |
| P10-W005 | 完成 Context Cache | 严格键；安全策略/Tokenizer/Chunking/Ranking 全绑定。 |
| P10-W006 | 实现确定性摘要 | 路径、导入、符号、配置键、注释、Git 状态。 |
| P10-W007 | 实现 LRU/空间上限 | 后台清理、锁、引用保护、手动清理。 |
| P10-W008 | 实现命中解释 | 用户可看到命中项和失效原因。 |
| P10-W009 | 缓存破坏/迁移测试 | 损坏可重建；旧版本不误读。 |

## 逐任务执行说明

### P10-W001 实现统一 Cache Metadata

目标： 类型、键、版本、依赖、TTL、大小、命中、来源。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P10-W002 完成 Parse Cache

目标： 文件+Parser/Grammar 版本。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P10-W003 完成 Search Cache

目标： 查询+IndexSnapshot+召回器版本。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P10-W004 完成 Repo Map Cache

目标： 范围+预算+排序/解析版本。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P10-W005 完成 Context Cache

目标： 严格键；安全策略/Tokenizer/Chunking/Ranking 全绑定。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P10-W006 实现确定性摘要

目标： 路径、导入、符号、配置键、注释、Git 状态。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P10-W007 实现 LRU/空间上限

目标： 后台清理、锁、引用保护、手动清理。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P10-W008 实现命中解释

目标： 用户可看到命中项和失效原因。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P10-W009 缓存破坏/迁移测试

目标： 损坏可重建；旧版本不误读。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P11 可选 Gateway Beta

阶段目标： 为任何 API 客户端提供独立、可关闭的模型转发、Raw Exact Cache 和统计。

前置阶段： P10

阶段退出门： 关闭 Gateway 不影响核心；SSE 稳定；无 Context 元数据时绝不猜工作区。

## 阶段开发方向

Gateway 是独立可选进程。

不修改 Prompt 语义，不猜项目来源。

工具调用和副作用响应默认不缓存。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P11-W001 | 创建独立 Gateway 进程 | 最小权限、独立配置、独立日志。 |
| P11-W002 | 实现 loopback 认证 | 随机本地 token、端口冲突处理、禁止 0.0.0.0 默认。 |
| P11-W003 | 实现 OpenAI-compatible models/chat/responses 子集 | 明确支持矩阵和透传字段。 |
| P11-W004 | 实现 SSE 透明转发 | 背压、取消、断线、错误帧和 usage。 |
| P11-W005 | 实现 Raw Exact Cache | 原始语义结构严格一致；工具调用默认禁用。 |
| P11-W006 | 实现 SingleFlight | 只对被证明无副作用的相同请求。 |
| P11-W007 | 实现 Context Metadata | 只接受显式 workspace/context id；验证一致性。 |
| P11-W008 | 实现统计 | 实际 Provider usage 与本地估算分开。 |
| P11-W009 | 实现绕过/回退 | 客户端可直接恢复原 Provider URL。 |
| P11-W010 | Gateway 安全测试 | 跨用户、本机恶意进程、日志泄密、超大请求、SSE 中断。 |

## 逐任务执行说明

### P11-W001 创建独立 Gateway 进程

目标： 最小权限、独立配置、独立日志。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P11-W002 实现 loopback 认证

目标： 随机本地 token、端口冲突处理、禁止 0.0.0.0 默认。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P11-W003 实现 OpenAI-compatible models/chat/responses 子集

目标： 明确支持矩阵和透传字段。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P11-W004 实现 SSE 透明转发

目标： 背压、取消、断线、错误帧和 usage。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P11-W005 实现 Raw Exact Cache

目标： 原始语义结构严格一致；工具调用默认禁用。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P11-W006 实现 SingleFlight

目标： 只对被证明无副作用的相同请求。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P11-W007 实现 Context Metadata

目标： 只接受显式 workspace/context id；验证一致性。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P11-W008 实现统计

目标： 实际 Provider usage 与本地估算分开。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P11-W009 实现绕过/回退

目标： 客户端可直接恢复原 Provider URL。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P11-W010 Gateway 安全测试

目标： 跨用户、本机恶意进程、日志泄密、超大请求、SSE 中断。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P12 Provider、费用与路由

阶段目标： 以插件式 Provider 契约增加模型映射、费用、Fallback 和预算，不污染核心协议。

前置阶段： P11

阶段退出门： Provider 可单独安装；密钥只在系统凭据库；路由行为可解释和审计。

## 阶段开发方向

Provider 是插件，不进入 Context 核心。

费用和能力有版本与来源。

凭据只通过安全引用。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P12-W001 | 定义 Provider Contract | 请求转换、流式、错误、模型列表、usage。 |
| P12-W002 | 实现 OpenAI-compatible Provider | 作为基线，不硬编码品牌。 |
| P12-W003 | 实现凭据引用 | 系统凭据库；配置只存 credential id。 |
| P12-W004 | 实现模型别名与能力 | 上下文窗口、工具、结构化输出、Tokenizer 标识。 |
| P12-W005 | 实现费用表版本 | 价格版本和生效日期；未知价格不估算。 |
| P12-W006 | 实现路由策略 | 显式路由、健康检查、限额和可选 Fallback。 |
| P12-W007 | 实现预算与告警 | 软/硬限制、按工作区/Provider。 |
| P12-W008 | 实现 Provider 审计 | 不保存完整敏感 Prompt 默认。 |

## 逐任务执行说明

### P12-W001 定义 Provider Contract

目标： 请求转换、流式、错误、模型列表、usage。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P12-W002 实现 OpenAI-compatible Provider

目标： 作为基线，不硬编码品牌。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P12-W003 实现凭据引用

目标： 系统凭据库；配置只存 credential id。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P12-W004 实现模型别名与能力

目标： 上下文窗口、工具、结构化输出、Tokenizer 标识。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P12-W005 实现费用表版本

目标： 价格版本和生效日期；未知价格不估算。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P12-W006 实现路由策略

目标： 显式路由、健康检查、限额和可选 Fallback。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P12-W007 实现预算与告警

目标： 软/硬限制、按工作区/Provider。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P12-W008 实现 Provider 审计

目标： 不保存完整敏感 Prompt 默认。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P13 语义历史检索与可选 LLM 摘要

阶段目标： 在确定性核心稳定后增加语义召回，仅作为参考信号，默认不直接复用旧回答。

前置阶段： P12

阶段退出门： 关闭语义模块结果仍可用；语义结果有来源、版本和阈值；隐私策略生效。

## 阶段开发方向

语义是召回信号，不是正确性证明。

默认不直接复用历史答案。

关闭模块必须回到确定性基线。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P13-W001 | 定义 Embedding Provider 接口 | 本地/远程、模型版本、维度和归一化。 |
| P13-W002 | 实现本地向量存储 | 先 SQLite 扩展或简易索引，避免强制外部数据库。 |
| P13-W003 | 实现文件/区块语义召回 | 与确定性召回合并，权重可关闭。 |
| P13-W004 | 实现历史任务召回 | Context Package、错误和反馈，不直接返回旧动作。 |
| P13-W005 | 实现 Balanced 模式 | 语义结果仅作为参考上下文。 |
| P13-W006 | 实现 LLM 摘要可选模块 | 记录模型、Prompt、文件哈希、策略和外发审批。 |
| P13-W007 | 评测语义增益 | 必须证明 Recall/成功率收益，不能只看相似度。 |
| P13-W008 | 实现数据清除和迁移 | Embedding 可重建、可禁用、可完全删除。 |

## 逐任务执行说明

### P13-W001 定义 Embedding Provider 接口

目标： 本地/远程、模型版本、维度和归一化。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P13-W002 实现本地向量存储

目标： 先 SQLite 扩展或简易索引，避免强制外部数据库。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P13-W003 实现文件/区块语义召回

目标： 与确定性召回合并，权重可关闭。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P13-W004 实现历史任务召回

目标： Context Package、错误和反馈，不直接返回旧动作。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P13-W005 实现 Balanced 模式

目标： 语义结果仅作为参考上下文。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P13-W006 实现 LLM 摘要可选模块

目标： 记录模型、Prompt、文件哈希、策略和外发审批。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P13-W007 评测语义增益

目标： 必须证明 Recall/成功率收益，不能只看相似度。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P13-W008 实现数据清除和迁移

目标： Embedding 可重建、可禁用、可完全删除。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P14 LSP/专用语义与语言插件

阶段目标： 以独立高风险模块提供精确定义、引用和类型信号。

前置阶段： P13

阶段退出门： LSP 默认关闭、按工作区授权；失败不影响核心；结果标记 semantic 和来源。

## 阶段开发方向

LSP 是高风险外部进程。

按能力协商，不假定协议实现完整。

语义增益必须用基准证明。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P14-W001 | 定义 Language Intelligence Contract | definition/reference/type/diagnostic/call hierarchy。 |
| P14-W002 | 设计受控子进程 | 环境变量白名单、工作目录、资源、超时、终止。 |
| P14-W003 | 实现 LSP 生命周期 | 初始化、文档同步、崩溃重启、禁用。 |
| P14-W004 | 实现能力协商 | 不假定所有服务器支持全部方法。 |
| P14-W005 | 实现语义关系存储 | 绑定 Server/Version/WorkspaceSnapshot。 |
| P14-W006 | 先接一个语言服务 | 选择一个高价值语言完成端到端。 |
| P14-W007 | 实现 Roslyn 可选插件 | C# 深度能力独立，不进入 Core。 |
| P14-W008 | LSP 安全与副作用测试 | 依赖恢复、外部进程、工作区外读取、网络。 |
| P14-W009 | 评测语义信号增益 | 与 Tree-sitter 基线对照。 |

## 逐任务执行说明

### P14-W001 定义 Language Intelligence Contract

目标： definition/reference/type/diagnostic/call hierarchy。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P14-W002 设计受控子进程

目标： 环境变量白名单、工作目录、资源、超时、终止。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P14-W003 实现 LSP 生命周期

目标： 初始化、文档同步、崩溃重启、禁用。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P14-W004 实现能力协商

目标： 不假定所有服务器支持全部方法。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P14-W005 实现语义关系存储

目标： 绑定 Server/Version/WorkspaceSnapshot。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P14-W006 先接一个语言服务

目标： 选择一个高价值语言完成端到端。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P14-W007 实现 Roslyn 可选插件

目标： C# 深度能力独立，不进入 Core。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P14-W008 LSP 安全与副作用测试

目标： 依赖恢复、外部进程、工作区外读取、网络。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P14-W009 评测语义信号增益

目标： 与 Tree-sitter 基线对照。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# P15 完整桌面、跨平台与生态

阶段目标： 完成仓库搜索、审批、Provider、插件、跨平台安装和长期团队能力。

前置阶段： P14

阶段退出门： 1.0 质量门通过；模块可独立启停；安装、升级、回滚、隐私和许可证完整。

## 阶段开发方向

完整体验不改变核心协议。

安装、升级、回滚、卸载和隐私是 1.0 功能。

企业和插件能力独立发行。

## 任务总览

| 任务 ID | 任务 | 关键结果 |
| --- | --- | --- |
| P15-W001 | 完整工作区 GUI | 组件、Repo Map、上下文、Git、缓存、反馈和基准。 |
| P15-W002 | 审批中心 | 计划、风险、差异、允许一次/项目策略、审计。 |
| P15-W003 | GitHub/Gitee 搜索与账户 | 使用官方/标准认证，失败不影响普通 Git URL。 |
| P15-W004 | Provider/Gateway GUI | 状态、费用、缓存和回退。 |
| P15-W005 | 跨平台安装 | Windows/macOS/Linux；数据目录和凭据差异。 |
| P15-W006 | 自动更新与回滚 | 签名、通道、数据库备份、失败恢复。 |
| P15-W007 | 插件签名与权限 | 第三方插件默认禁用；权限清单和隔离。 |
| P15-W008 | 团队/企业模块 | 策略、共享索引、内网部署；独立发行。 |
| P15-W009 | 1.0 文档与迁移 | 安装、接入、安全、故障、API、Schema、升级。 |
| P15-W010 | 1.0 全量验收 | 功能、性能、安全、兼容、许可证、卸载无损。 |

## 逐任务执行说明

### P15-W001 完整工作区 GUI

目标： 组件、Repo Map、上下文、Git、缓存、反馈和基准。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P15-W002 审批中心

目标： 计划、风险、差异、允许一次/项目策略、审计。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P15-W003 GitHub/Gitee 搜索与账户

目标： 使用官方/标准认证，失败不影响普通 Git URL。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P15-W004 Provider/Gateway GUI

目标： 状态、费用、缓存和回退。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P15-W005 跨平台安装

目标： Windows/macOS/Linux；数据目录和凭据差异。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P15-W006 自动更新与回滚

目标： 签名、通道、数据库备份、失败恢复。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P15-W007 插件签名与权限

目标： 第三方插件默认禁用；权限清单和隔离。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P15-W008 团队/企业模块

目标： 策略、共享索引、内网部署；独立发行。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P15-W009 1.0 文档与迁移

目标： 安装、接入、安全、故障、API、Schema、升级。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

### P15-W010 1.0 全量验收

目标： 功能、性能、安全、兼容、许可证、卸载无损。

执行前必须确认： 当前阶段前置门已通过；工作区无与本任务无关的未提交修改；docs/ai/AI_DEV_STATE.json 已指向本任务。

AI 实施步骤：

先读取本任务涉及的现有契约、测试和 ADR；禁止只看文件名就重写模块。

列出计划新增/修改/删除的文件。删除文件只允许删除本任务产生的临时或已被明确替代文件；长期规划功能不得删除。

先写或更新失败测试/契约测试，再实现最小代码使测试通过。若无法先写测试，必须在任务日志说明原因。

实现时保持公共协议向后兼容；任何 Schema、CLI JSON、数据库迁移或公开接口变化都要增加版本和兼容测试。

执行格式化、构建、相关单元测试、相关集成测试；不得以“看起来正确”代替实际运行。

更新任务日志、状态文件、必要 ADR、风险登记和阶段清单。

至少应产生的证据： 代码差异、自动测试结果、命令输出摘要、状态文件更新；涉及协议时还要有示例和 Schema 验证结果。

停止条件： 发现需要跨阶段新增强依赖、修改既定安全边界、破坏向后兼容、执行陌生仓库代码或无法验证关键假设时，立即停止该任务并记录 blocker，不得自行扩大范围。

## 阶段统一验证

运行仓库级格式检查、Release 构建和当前阶段全部测试。

运行该阶段新增的失败恢复、兼容性和安全测试。

检查公开 Schema、CLI JSON、数据库迁移和文档是否同步。

检查没有出现 Core 对未来可选模块的反向依赖。

更新阶段验收报告并将每项证据链接到实际命令或制品。

# 20. 测试矩阵与测试编写规则

## 20.1 测试层级

| 层级 | 目标 | 禁止 |
| --- | --- | --- |
| 单元 | 纯函数、路径、哈希、排序、预算、状态机 | 访问真实网络和用户目录 |
| 组件 | SQLite、FTS、Parser、Git 封装、序列化 | 依赖云模型 |
| 集成 | CLI/API、索引快照、Context Build、Gateway SSE | 使用真实密钥 |
| 安全 | 路径逃逸、注入、提示注入、敏感外发、日志泄密 | 只做静态审查 |
| 性能 | 扫描、解析、检索、预算、并发、SSE | 没有基线就宣称优化 |
| 端到端 | 导入→索引→Context→反馈→更新 | 共享污染状态 |

## 20.2 测试命名和夹具

测试名称描述条件、动作和结果。

文件系统测试使用临时目录并确保清理；清理失败不得删除用户路径。

Git 测试创建临时本地裸仓库，不依赖 GitHub/Gitee。

时间、随机、ID 和环境通过注入固定。

Schema 使用 golden files；变更需显式批准并比较差异。

跨平台路径夹具覆盖 Windows 大小写、UNC、Unix 符号链接和换行。

# 21. 安全实施清单

## 21.1 信任边界

| 主体 | 默认信任 | 主要控制 |
| --- | --- | --- |
| 用户 | 高，但仍防误操作 | 确认、回滚、可见计划 |
| 本地 Agent | 有限 | 稳定 API、权限边界、审批 |
| 陌生仓库 | 不可信 | 只读、忽略脚本、路径/大小限制 |
| 插件/LSP | 不可信或有条件 | 隔离进程、权限、签名、默认关闭 |
| 云 Provider | 外部 | 外发规则、审计、最少内容 |
| 本机其他进程 | 不可信 | loopback token、文件权限、端口限制 |

## 21.2 每次外发前

验证 Context Package 与当前工作区快照一致。

应用工作区禁止目录、文件模式和 Provider 规则。

运行秘密扫描；结果记录规则版本。

若为 Preview Required，展示文件、范围、Token 和 Provider。

审计只保存必要元数据，默认不保存完整源码和 Prompt。

# 22. 数据库与兼容性规则

数据库迁移单向编号，必须有从上一稳定版本升级的自动测试。

破坏性迁移先备份；索引类数据可重建，用户配置不可静默丢失。

Context Package、CLI/API Schema 使用 semantic version 或明确 schema_version。

同一主版本的消费者应忽略未知可选字段；不得忽略未知安全字段。

缓存值必须包含 producer version；不兼容时 miss，而不是尝试错误解析。

# 23. 性能开发方向

先测量扫描、哈希、解析、FTS、排序和序列化各阶段耗时。

大仓库采用流式处理和有界队列，禁止一次加载全部文件内容。

并发度按 CPU、磁盘和内存分别控制；不使用无限 Task.WhenAll。

索引和查询读取 active snapshot，写入新 snapshot，降低锁竞争。

性能优化不得改变排序确定性或安全校验。

所有性能数字标注机器、数据集、版本和冷/热缓存状态。

# 24. 发布与版本管理

## 24.1 版本通道

| 版本 | 目标用户 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 0.1-alpha | 开发与基准 | CLI、Indexer、Context，无正式 GUI |
| 0.1-beta | 技术用户 | 最小 GUI、文档、恢复和安装 |
| 0.x | 模块 Beta | Repository、Gateway、Semantic、LSP 分别标注 |
| 1.0 | 普通开发者 | 跨平台、完整安全/升级/卸载和公开质量门 |

## 24.2 发布前必须完成

Release 构建、所有必需测试和安全扫描通过。

Schema/API/数据库兼容报告通过。

许可证和第三方通知更新。

安装、升级、回滚、卸载在干净环境验证。

已知限制和未实现后续功能清楚列出，不得夸大。

# 25. AI 主执行提示词模板

你正在开发 AI_KV。请严格读取并遵守：

1. AI_KV 完整项目开发总策划案 V3.0；

2. AI_KV AI 开发执行手册 V1.0；

3. docs/ai/AI_DEV_STATE.json；

4. 当前阶段 SPEC、ADR、测试与验收清单。

本次只执行任务：{{TASK_ID}} {{TASK_NAME}}

强制规则：

- 不删除长期规划功能，只在路线图中延后。

- 不跨阶段实现未授权模块。

- 先检查仓库与状态，再给出短计划，然后直接实施。

- 先写/更新测试，再实现；实际运行验证。

- 不执行陌生仓库脚本，不泄露密钥，不做破坏性 Git 操作。

- 任何公共 Schema、CLI/API、数据库或安全边界变化必须版本化并更新 ADR/测试。

- 完成后更新 AI_DEV_STATE、ROADMAP_STATUS、任务日志和风险登记。

- 若发现需要扩大范围或破坏兼容，停止并报告 blocker，不自行决定。

最终报告必须包含：修改文件、验证命令与结果、兼容性、安全影响、未完成项、状态文件更新和下一步。

# 26. AI 代码审查提示词模板

请审查任务 {{TASK_ID}} 的实现，不要直接重写全部代码。

重点检查：

- 是否严格符合当前阶段边界；

- 是否出现未来模块反向依赖；

- Context/Schema/缓存/数据库兼容性；

- 路径、进程、Git、日志、凭据和外发安全；

- 取消、并发、原子性和失败恢复；

- 测试是否验证真实行为而不是只覆盖行数；

- 是否把启发式关系冒充精确语义；

- 是否提供实际验证证据。

按严重级别列出问题，包含文件、原因、可复现方式和最小修复建议。没有证据的问题不要编造。

# 27. Definition of Done

代码与当前任务范围一致，没有隐式扩展。

新增行为有自动测试；修复问题有回归测试。

构建、格式和相关测试实际通过。

公共契约、Schema、CLI/API、数据库和示例同步。

取消、失败恢复、日志和安全边界已考虑。

没有真实密钥、绝对用户路径或敏感源码进入仓库。

状态文件、路线图、任务日志和必要 ADR 已更新。

已知限制透明记录。

阶段门未通过时不宣布下一阶段开始。

# 28. 附录：建议命令清单

# 基础验证（具体命令以仓库脚本为准）

dotnet restore

dotnet build AI_KV.sln -c Release --no-restore

dotnet test AI_KV.sln -c Release --no-build

dotnet format AI_KV.sln --verify-no-changes

# AI_KV 未来 CLI 示例

aikv capabilities --output json

aikv workspace import --path . --output json

aikv index build --workspace <id> --output json

aikv index verify --workspace <id> --output json

aikv context build --workspace <id> --task "..." --output json

aikv context export <context-id> --format markdown

aikv context expand <context-id> --symbol <name> --output json

aikv context feedback <context-id> --file feedback.json

# 禁止 AI 默认执行

git reset --hard

git clean -fd

git push --force

任意仓库 install/build/migrate 脚本

递归删除工作区目录

# 29. 最终执行原则

正确上下文优先于少 Token；任务成功率优先于缓存命中率。

Context Package 是核心协议，任何 Agent 名称不得进入核心数据模型。

确定性索引和召回先于语义增强。

功能不删除，但每次只开发当前阶段授权范围。

协议稳定、模块可关闭、故障可恢复、安全默认保守。

AI 必须用代码、测试和实际命令证明完成，而不是用描述代替结果。